Документация, содержащая описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла, в том числе устранение неисправностей и совершенствование, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

Оглавление

1. Процессы жизненного цикла ПО	3

1.1. Проектирование	3

1.2. Разработка ПО	3

1.3. Тестирование	3

1.4. Приобретение	3

1.5. Поставка	4

1.6. Эксплуатация	4

1.7. Документирование	4

1.8. Обучение и квалификация персонала	5

1.9. Поддержка версий и доработка	5

1.10. Устранение сбойных ситуаций	5

2. Персонал организации	6

2.1. Специалисты по разработке и поддержке	6

2.2. Квалификация	6

3. Адреса размещения	6

3.1. Инфраструктура разработки	6

3.2. Разработчики	7

3.3. Служба поддержки	7

1. Процессы жизненного цикла ПО

1.1. Проектирование

Цель: Формализация требований, проектирование архитектуры.

Процесс:

- Анализ ТЗ (Приложение №1 к Приказу).

- Разработка API, схемы СУБД, протоколов интеграции (LPWAN).

- Использование YouTrack для управления задачами.

Результат: Технический проект, спецификации API.

1.2. Разработка ПО

Цель: Реализация функционала в соответствии с ТЗ.

Процесс:

- Версионный контроль в Gitea.

- Использование .NET Core 6.0 (бэкенд), React 18 (фронтенд).

- Компиляция через .NET SDK и TypeScript.

Результат: Исходный код, Docker-образы.

1.3. Тестирование

Цель: Валидация корректности работы ПО.

Процесс:

- Модульное, интеграционное, нагрузочное тестирование.

- Проверка на соответствие ФСТЭК-31/239, ФСБ-378.

Результат: Отчет о тестировании, устранение ошибок.

1.4. Приобретение

Цель: Обеспечение инфраструктуры и лицензий.

Процесс:

- Закупка серверного оборудования (Linux, Docker, Kubernetes).

- Использование open-source лицензий (Apache 2.0/MIT).

Контроль: Запрет проприетарных библиотек с ограниченной поддержкой.

1.5. Поставка

Цель: Передача продукта заказчику.

Процесс:

- Формирование пакета: исходный код, Docker-образы, документация.

- Подписание Акта сдачи-приемки (Приложение №2).

Результат: Готовый к эксплуатации продукт.

1.6. Эксплуатация

Цель: Поддержка работоспособности.

Процесс:

- Мониторинг через SCADA-интерфейсы.

- Автоматические оповещения о ЧС (Telegram, СМС).

Инструменты: Nginx, ClickHouse, TimescaleDB.

1.7. Документирование

Цель: Сопровождение пользователей и администраторов.

Процесс:

- Разработка Руководств (Пользователя, Администратора).

- Актуализация документации при изменениях.

Формат: PDF/DOCX, хранение в репозитории Gitea.

1.8. Обучение и квалификация персонала

Цель: Подготовка специалистов ООО «Софтел».

Процесс:

- Внутренние тренинги по .NET Core, React, LPWAN-протоколам.

- Сертификация по ГОСТ-шифрованию, Kubernetes.

Периодичность: Ежеквартальные аттестации.

1.9. Поддержка версий и доработка

Цель: Совершенствование функционала.

Процесс:

- Управление версиями в Gitea.

- Внедрение улучшений по запросам клиентов.

Гарантия: Исправление ошибок, минорные обновления в течение 12 месяцев (SLA).

1.10. Устранение сбойных ситуаций

Цель: Минимизация простоев.

Процесс:

- Круглосуточный мониторинг (доступность 99.5%).

- Регламент: MTTR ≤ 4 ч., эскалация через Telegram-бота.

Действия: Анализ логов, откат версий, горячее резервирование.

2. Персонал организации

2.1. Специалисты по разработке и поддержке

| Должность | ФИО | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Технический директор | Кунцевич Алексей Анатольевич | Руководство разработкой, архитектура, интеграция. |
| Программист | Афанасьев Петр Владимирович | Разработка бэкенд- и фронтенд-модулей, оптимизация кода. |
| Инженер-схемотехник | Титчев Николай Иванович | Проектирование аппаратной части УСПД, поддержка LPWAN-устройств. |
| Системный администратор | Чебаненко Роман Сергеевич | Развертывание инфраструктуры, мониторинг, безопасность (TLS 1.3, Firewall). |
| Аналитик | Назначается по требованию | Прецизионная аналитика, формирование отчетов для Минцифры. |

2.2. Квалификация

Знание: .NET Core, React, PostgreSQL, Docker, Kubernetes.

Требования: Опыт работы с IoT/LPWAN, сертификация ФСТЭК/ФСБ.

3. Адреса размещения

3.1. Инфраструктура разработки

Фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, эт. 3, пом. I, ком. 23Б.

3.2. Разработчики

Фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, эт. 3, пом. I, ком. 23Б.

3.3. Служба поддержки

Фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, эт. 3, пом. I, ком. 23Б.

Каналы связи:

Телефон: +7 (495) 289-10-39

Email: info@sofiot.ru.